新田河防洪减灾弃渣处置项目合同（模版）

甲方：

法定代表人/授权代表：

统一社会信用代码：

联系地址：

乙方：

法定代表人/授权代表：

统一社会信用代码：

联系地址：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，本着公平、平等、自愿、互利的原则就新田河防洪减灾弃渣处置项目（下称“标的物”）通过京东网络拍卖平台公开拍卖，由乙方竞得。经甲乙双方友好协商，达成如下条款：

一、标的物成交金额。

拍卖标的：新田河防洪减灾弃渣处置项目，通过京东网络拍卖平台公开拍卖，由乙方拍卖成交，起拍价（人民币）¥        元，成交价（人民币）¥        元。

二、付款方式和期限。

乙方应于签订本合同之日起2日内将全额成交价款汇入广东迅兴拍卖有限公司（以下简称拍卖机构）指定账上，逾期支付视为违约，甲方有权不退还竞买保证金，同时将视违约情况保留诉诸法律的权利。

拍卖成交后，乙方缴纳的竞买保证金人民币30万元自动转为履约保证金，由广东迅兴拍卖有限公司暂为管理。逾期未付清拍卖相关款项的视同违约，履约保证金不予退还，由拍卖机构根据合同要求转至陆河县陆财投资控股有限公司指定账户。买受人无违约事项，履约保证金在项目竣工甲方验收合格30日后由拍卖机构不计利息一次性退还。

三、标的物处置期限。

标的移交及清运期为60天。竞得人应从进场之日起按要求完成该标的物用地范围内已采挖堆放的弃渣清运处置。

进场之日以陆河县陆财投资控股有限公司规定的日期开始计算。

四、弃渣处置要求。

（一）全额成交价款缴交后，竞得人应遵守国家环境保护、劳动保护和安全生产等法律法规，在5日内自行组织人员、机械设备进场清运；竞得人只可对该用地范围内所有标的物进行清运，若超出平面范围或超量清运弃渣的，按非法采矿行为查处；

（二）竞得人在进场清运时，应根据陆河县陆财投资控股有限公司要求，在规定时间内完成该用地范围内所有标的物清场处置工作，清运完成后，由陆河县陆财投资控股有限公司组织相关单位进行完工验收；

（三）施工期间，要严格落实好相关安全措施，避免影响周边企业、居民生活生产，保障周边企业、居民生命财产安全。

五、违约责任

（一）乙方未按规定的时限支付成交价款、拍卖佣金及平台技术服务费的，视为违约，甲方有权解除合同，竞买保证金不予退还，标的物收回另作处理。

（二）乙方按照约定标的物处置期限完成标的物土地范围内多余弃渣清场处置，若逾期竣工，每逾期1日在履约保证金中扣除人民币3万元作为违约金。因迁坟或不可抗力因素等非乙方原因影响工期的，由乙方提交申请，经陆河县陆财投资控股有限公司、地块所在地的镇、村确认后给予工期顺延，不予以计算违约金。

（三）乙方无违约事项，履约保证金在项目竣工甲方验收合格30日后由拍卖机构不计利息一次性退还乙方。

（四）乙方应严格遵守国家相关法律、法规，并按本合同约定和竞买文件载明的事项履行义务，否则需承担违约责任。

六、争议解决

本合同引起的任何纠纷，由双方友好协商解决。如果不能协商一致，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

（一）本次京东网络拍卖平台公开拍卖的是新田河防洪减灾弃渣项目，不含标的物涉及的土地、山林、运输道路等其它权利。如因弃渣临时堆放需要而超范围用地的，自行向有关部门申请办理相关用地手续；如弃渣无法及时装卸、运输等情况，均由乙方自行处理和承担责任，并承担由此引起的一切风险和损失。

（二）成交价格不包含其他依法应缴纳的税费，装卸、运输、存放等相关费用由乙方自行负责，一切安全事故由乙方自行承担。

（三）乙方自行协商解决损害第三方权益问题，甲方不承担任何责任。

（四）因不可抗力因素造成经济损失的，乙方应自行承担风险，甲方不承担相关责任。

（五）乙方在处理以上标的物时，以不危害、破坏环境为前提，必须遵守国家关于环保、安全、环境等方面的法律、法规，做好安全生产、扬尘防护等相关工作，防止环境污染，否则，由此造成的后果均由乙方自行承担。

（六）项目范围的树木迁移或砍伐，乙方应依法依规向有关部门办理相关批准手续。

（七）拍卖机构提供的《竞买须知》及《拍卖成交确认书》作为本合同的附件，具有同等法律效力。

八、本合同未尽事宜，双方另行协商一致后签订书面补充合同。

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力，本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（签章）：

法定代表人/授权代表             法定代表人/授权代表

（签字）：                      （签字）：

联系电话：                      联系电话：

年   月  日                       年    月    日